附件：2

新宾满族自治县开展矿业结构优化

专项行动工作方案

为落实中共新宾满族自治县委、新宾满族自治县人民政府《新宾满族自治县非煤矿山综合治理实施方案》（新委发〔2019〕23号）（以下简称《实施方案》）推动我县矿业结构不断优化，经县政府同意，决定组织开展矿业结构优化专项行动（以下简称“专项行动”），特制定本工作方案。

一、工作目标

按照《实施方案》要求，结合新宾矿业结构特点，以绿色发展为核心，以规划为引导，以优势矿种、热点矿种为重点对象，科学划分重点、限制、禁止开采区域，优化矿山布局；实施大集团战略，推进企业联合重组，构建省级骨干矿山集团；合理调控矿产资源开采总量，实行差别化的管控政策，鼓励国家、省稀缺类矿产的勘查开发，控制和消减不符合国家、省产业政策类矿产的开采能力。到2018年底，完成第三轮县级矿产资源总体规划审批，严格执行准入条件；到2020年底，全县非煤矿山均达到最低开采规模标准，大中型矿山比例达到20%左右；到2022年底，大中型矿山比例达到30%左右。

二、工作内容和时间要求

专项行动从2018年10月开始到2022年底结束，共三个阶段。

（一）准备部署阶段

2018年年末，已完成了制定实施方案，开展了调查摸底和加快了规划审批。

（二）全面整治阶段（2019年1月至2020年12月）

1.按照《实施方案》要求，严格执行新建矿山准入条件，加强规划分区管理，强化开采总量控制。各有关部门、各乡镇政府在编制相关专项规划、计划及出台有关文件时，要确保与第三轮矿产资源规划及《实施方案》内容衔接一致。

责任单位：县自然资源局、发展改革局、工业和信息化局、财政局、市生态环境局新宾县分局、应急管理局，各乡镇人民政府

完成时限：2020年12月31日前

2.加强总量控制，优化矿业生产规模。一是金属矿产，鼓励开采铜、铝、镍、铬、锰等国家紧缺矿产资源及金、银、铅、锌、钴、钨等省内紧缺矿产资源。鼓励铁矿大矿规模开采，限制小矿发展。二是非金属矿产。鼓励开采适应地区经济发展所需的非金属矿产，同时注意研发新型非金属矿产品和非金属矿物原料。对破坏环境严重的普通建筑用砂、石、粘土等矿山，实施县域总数控制。

责任单位：县自然资源局牵头，发展改革局、工业和信息化局、财政局、市生态环境局新宾县分局、应急管理局，各乡镇人民政府配合

完成时限：2020年12月31日前

3.提升大中型矿山比例，优化矿山规模结构。坚持新建矿山开采规模必须与矿床的储量规模相适宜的原则，避免大矿小开，一矿多开现象，对全县铁矿等主要矿种开发利用进行最低开采规模限定，新建（改扩建，即指扩界和整合）矿山必须符合要求。

责任单位：县自然资源局牵头，发展改革局、工业和信息化局、财政局、市生态环境局新宾县分局、应急管理局，各乡镇人民政府配合

完成时限：2020年12月31日前

（三）巩固提升阶段（2021年1月至2022年12月）

1.根据自然资源部、省厅、市局有关部署，做好下一轮矿产资源规划编制工作。

责任单位：县自然资源局 、各乡镇人民政府

完成时限：2022年12月31日前

2.在下一轮矿产资源规划发布实施前，以第三轮矿产资源规划和《实施方案》为依据进行管理，持续优化矿业生产规模、优化矿山规模结构。

责任单位：县自然资源局、工业和信息化局分别牵头，发展改革局、应急管理局，各乡镇人民政府配合

完成时限：2022年12月31日前

3.在下一轮矿产资源规划编制期间，将到2022年全县大中型矿山比例达到30%，要求纳入规划进行统一布置。各有关部门、各乡镇人民政府在编制专项规划时要与上述目标进行衔接。

责任单位：县自然资源局、发展改革局、工业和信息化局、财政局、市生态环境局新宾县分局、应急管理局，各乡镇人民政府

完成时限：2022年12月31日前

三、工作要求

（一）加强组织领导

各有关部门、各乡镇人民政府要高度重视此次专项行动，切实加强领导，成立专项行动推进工作组，下设办公室，明确责任分工，指定专人担任联络员，负责专项行动的沟通协调、上传下达事宜。

（二）压实工作责任

县人民政府是专项行动的责任主体，负责组织开展本辖区专项行动。县自然资源部门负责组织编制县级矿产资源总体规划和矿产资源专项规划，对矿产资源勘查、开发利用和保护作出结构、布局和时序等安排，严格执行新建矿山准入条件。县经服局负责组织完善矿产品行业产业链的建设，不断优化矿产品结构，形成互相配套、协同发展的产业格局，配合完成矿产资源规划审批有关程序，并将主管的专项规划与矿产资源规划衔接一致。县发改委、财政局、市生态环境局新宾县分局、应急管理局，负责配合完成矿产资源规划审批有关程序，并将各自主管的专项规划与矿产资源规划衔接一致。各有关部门、各乡镇人民政府在做好各自职责任务的同时，要通力协作配合，确保专项行动按时保质保量完成工作任务。

（三）严格责任追究

将定期联合开展督查督办，对专项行动中推进不力、弄虚作假、进展缓慢等突出问题采取通报批评、公开约谈等措施；对情节严重的，将依法依规进行问责。

（四）注重舆论宣传

要积极协调各级主流报刊、电视台、电台和门户网站，充分发挥新媒体优势，不断丰富新闻报道的形式和内容，要注重培植、挖掘和总结专项行动的典型做法和特色活动，为专项行动创造良好的舆论氛围，推动专项行动向纵深发展。

（五）及时报送信息

各有关部门要将本行业领域具体实施方案于2019年8月20日前报送专项行动推进工作组办公室，并于每年6月10日前将专项行动半年总结、12月10日前将年度总结报送专项行动推进工作组办公室。每月10日前报送一次专项行动进展情况，可随时报送典型工作信息，专项行动推进工作组办公室将定期对各部门的好做法、工作成果予以通报。