附件：4

新宾满族自治县开展矿山治污

专项行动工作方案

为落实中共新宾满族自治县委、新宾满族自治县人民政府《新宾满族自治县非煤矿山综合治理实施方案》（新委发〔2019〕23号）（以下简称《实施方案》），全面加强矿山废水、废气、噪声、固体废物、扬尘等污染防治全过程监管，经市政府同意，决定在全市组织开展非煤矿山治污专项行动，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标

按照《实施方案》要求，对违反自然资源法律法规、规划，乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范、污染环境、破坏生态的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并依法履行环保验收程序后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。

二、工作内容和时间要求

“专项行动“从2018年10月开始到2022年底结束，共三个阶段。

（一）准备部署阶段

从2018年10月开始到2019年4月，制定了工作措施，明确工作任务，落实工作责任，对自然资源部门确定列入专项整治工作的矿山清单上报上级生态环境部门，根据省生态环境部门审核反馈的矿山清单，梳理我县列入专项整治工作的矿山清单，最终确定了我县专项治污整治工作对象清单。

（二）全面整治阶段（2019年至2020年）

1.全面落实非煤矿山治污专项行动工作主体责任，各有关乡镇每季度最后一个月上旬前上报专项行动进展情况。对逾期不整改的，由县政府向市政府和省主管部门申请，按照相关规定，停产整顿，吊销采矿证，依法关闭。

责任单位：县自然资源局、市生态环境局新宾县分局、各有关乡镇人民政府

完成时限：2020年12月

2.新建矿山必须达到绿色矿山建设标准；历史遗留的，治理数量达到70%以上，治理率达到可恢复治理面积的30%以上。对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。

责任单位：县自然资源局、市生态环境局新宾县分局、各有关乡镇政府

完成时限：2020年12月

3.对违反自然资源法律法规、规划，乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。

责任单位：县自然资源局、市生态环境局新宾县分局

4.正在生产的矿上，必须达到环保手续完备，排放的废水、废气和扬尘符合国家排放标准和总量控制要求。

责任单位：市生态环境局新宾县分局

完成时限：2020年12月

5.对污染治理不规范、污染环境、破坏生态的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并依法履行环保验收程序后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。

责任单位：县自然资源局、市生态环境局新宾县分局

完成时限：2020年12月

6.固体废物贮存、处置场所符合国家标准要求，矿山扬尘污染状况持续改善。定期对土壤环境重点监管矿山企业及周边开展监测，并向社会公开。

责任单位：县自然资源局、市生态环境局新宾县分局、各有关乡镇人民政府

完成时限：2020年12月

（三）巩固提升阶段（2021年1月至2022年12月）

1.清理在各级各类保护区内的非煤矿山，做到应退尽退。

责任单位：县自然资源局、市生态环境局新宾县分局、保护区管理部门、各有关乡镇人民政府

完成时限：2022年12月

2.全面加强矿山废水、废气、噪声、固体废物、扬尘等污染防治全过程监管。

责任单位：市生态环境局新宾县分局、各有关乡镇人民政府

完成时限：2022年12月

三、工作要求

（一）加强组织领导

各有关乡镇政府和各有关部门要高度重视此次专项行动，切实加强领导，成立专项行动推进工作组，下设办公室，明确责任分工，指定专人担任联络员，负责专项行动的沟通协调、上传下达事宜。

（二）压实工作责任

市生态环境局新宾县分局作为治污专项行动牵头部门，要切实发挥好牵头作用，统筹组织推进专项行动；各有关部门和乡镇政府既要明确各自职责任务，又要通力协作配合，共同完成专项行动目标要求。

（三）严格责任追究

县营商局、县资源资源局、市生态环境局新宾县分局对专项行动中推进不力、弄虚作假、进展缓慢等突出问题将依法依规进行处理。